约5－10个工作日

约3个月

区财政局评审中心对项目进行评审并出具评审结论、工程量清单

区财政局审批、区发改委立项备案

申请阶段

- 主管领导签批报告

- 常务会决议

- 报申请计划

- 财政部门核准的招标计划备案表

- 区业主单位授权代理机构编制文件

- 进区公共资源交易中心备案登记

3－5个工作日

1、工程类项目提供施工图纸、评审报告、工程量清单

2、采购、服务类项目需提供采购清单、服务要求

招标初期

准备阶段

- 公告周期为：公开招标≥20日，竞争性磋商≥10日，竞争性谈判≥5日（含周六、周日）

- 公开招标、竞争性磋商报名时间为5个工作日，竞争性谈判报名时间为3－5个工作日

- 开标时间：上午9:30或下午14:30（冬令时）、15:00（夏令时）到项目评标结束

进入招标阶段

- 在区公共资源交易中心备案登记后在市公共资源交易平台网站及相关媒体网站发布

- 由代理机构在市公共资源交易平台网站预约场地，在区公共资源交易中心备案登记、投标单位报名

- 代理机构、业主单位、监督员进入区公共资源交易中心参与开、评标交易活动

- 招标文件编制

- 携带区财政采购备案登记表进场登记

由业主单位及财政部门进行验收

按招标要求工期

项

- 发布招标公告

- 预约开、评标场地

- 投标单位网上报名

- 公告周期结束进行开、评标交易活动

目

招标进行阶段

交

招标完成

阶段

- 交易完成中标结果公示

易

- 结果公示期为：1个工作日

- 质疑处理期为：1－3个工作日

- 项目交易完成后由代理机构在市公共资源交易平台网站及相关媒体网站进行结果公示

- 公示期间如存在质疑，由业主单位进行答疑或组织复议进行答疑

- 交易完成，业主单位与中标企业签订合同

- 中标企业进场开始施工（安装、服务）

流

区业主单位提供由区财政局出具的合同与中标企业签订

区业主单位及区财政局验收

按合同签订工期

约3－5个工作日

进场施工

阶段

项目施工完成（安装、服务结束）验收

验收阶段

程